| 24 | 1.7.2 Сание и калибровка прибора с нейтронной режекцией для прямых исследований спектра первичных лептонов высоких энергийозд 01.2.00 305497 | Базовое | 1. Изготовление модуля аэростатного варианта ИНКА для калибровочных измерений в пучках ускорителя ИФВЭ с использованием ионизационной и нейтронной калориметрии. 2. Проведение сеансов облучения модуля в пучке ускорителя ИФВЭ. 3. Тестирование программ моделирования отклика прибора. | 2003-2005 | Лаборатория нейтринной астрофизики Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики, Научн.руководитель: Г.Т.Зацепин Головн.исполнитель: Р.А.Мухамедшин | 600 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1.7.1 Разработка прибора для регистрации сверхмассивных частиц тёмной материи 01.2.00 305498 | Базовое | 1. Разработка концепции прибора для регистрации сверхмассивных частиц тёмной материи 2. Изготовление прототипа прибора 3. Начало расчетов отклика прибора | 2003-2005 | Лаборатория нейтринной астрофизики Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики, Научн.руководитель: Г.Т.Зацепин Головн.исполнитель: Р.А.Мухамедшин | 600 | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1.7.4 Исследование характеристик потоков частиц высоких и сверхвысоких энергий на установках БНО 01.2.00 305499 |  |  |  | Лаборатория подземного стинцилляционного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории, Лаборатории нейтринной астрофизики и лептонов высоких энергий Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики Научн.руководители: С.П.Михеев, А.С.Лидванский, В.Б.Петков |  |  |
|  | 1. Исследование характеристик потоков нейтрино, гамма-квантов и ядер сверхвысоких энергий первичного космического излучения | Базовое, РАН “Физика элементарных частиц”, Проект 1.2, РФФИ 01-02-17306, ЦП “Уникальные установки” | 1. Изучение химического состава первичного космического излучения с энергией 1013-1016 эВ 2. Измерение потока мюонов от атмосферных нейтрино из нижней полусферы и исследование взаимодействий мюонов и нейтрино с ядрами . 3. Продолжение набора информации и её обработка с целью измерения анизотропии космических лучей с энергией > 1014 эВ. 4. Исследование возможностей модернизации БПСТ для улучшения пространственного и углового разрешения. | 1990-2010 | Научн.руководитель: С.П.Михеев. Отв.исполнители: А.С.Лидванский В.Б.Петков В.А.Козяривский А.Л.Цябук |  |  |
|  | 2. Исследование взаимодействия мюонов и нейтрино космических лучей с веществом при высоких энергиях, поиск массивных проникающих частиц | ФЦП "Интеграция", РФФИ | 1. Изучение фотон-адронных взаимодействий на БПСТ 2. Модернизация системы регистрации установки БПСТ для задачи разделения ядерных и электромагнитных каскадов 3.Поиск тяжёлого магнитного монополя 4. Изучение свойств высокоэнергичных нейтрино естественного происхождения | 2003-2007 | Научн.руководители: С.П.Михеев, В.Б.Петков, Отв.исполнители: Ю.Ф.Новосельцев, А.Ф.Янин, М.М.Болиев | 15000 | 3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Изучение спектра, состава и анизотропии первичных космических лучей в области излома | ФЦП "Интеграция", РФФИ | 1.Изучение спектров ШАЛ по данным установок Андырчи и Ковёр-2 2.Изучение высокоэнергичной мюонной компоненты ШАЛ по данным установок Андырчи и БПСТ 3.Модернизация системы регистрации установки Андырчи для задачи совместной с БПСТ регистрации ШАЛ 4. Изучение групп мюонов большой кратности на БПСТ | 2003-2007 | Научн.руководитель: В.Б.Петков, Отв.исполнители: Д.Д.Джаппуев, Ю.Ф.Новосельцев, С.Н.Карпов, Е.Г.Вертоградова | 20000 | 4000 |
|  | 4. Гамма-астрономия высоких, сверхвысоких и ультравысоких энергий | ФЦП "Интеграция", РФФИ | 1.Поиск гамма-всплесков в области высоких, сверхвысоких и ультравысоких энергий по данным установок БПСТ, Андырчи и Ковёр-2 2.Продолжение работ по созданию мюонного детектора установки Ковёр-2 3. Модернизация установки Ковёр-2 для улучшения углового разрешения и разделения ливней | 2003-2007 | Научн.руководитель: В.Б.Петков, Отв.исполнители: Д.В.Смирнов, Д.Д.Джаппуев, Ю.В.Стенькин | 15000 | 3000 |
|  | 5. Эксперимент Ковёр-2 и модернизация установки Ковёр | Базовое, ФЦП “Уникальные установки”, РФФИ 02-02-17290 | 1. Продолжение работ по разработке и созданию удешевленного варианта мюонного детектора большой площади для установки Ковёр-2. 2. Изучение пространственных характеристик мюонов с энергией >1 ГэВ в ШАЛ с энергией > 1015 эВ на мюонном детекторе установки Ковёр-II 3. Моделирование отклика мюонных детекторов в зависимости от их геометрии на мюоны ШАЛ сверхвысокой энергии. 4. Модернизация установки Ковёр | 1998-2012 | Научн.руководители А.С.Лидванский, В.Б.Петков Отв.исполнители: Ю.В.Стенькин, В.Н. Бакатанов, Д.Д.Джаппуев |  |  |
|  | 6. Эксперимент ШАЛ-БАРС | Базовое, ФЦНТП “Нейтрино” | Изучение пространственных характеристик адронной и мюонной компонент ШАЛ и их флуктуаций на установке ШАЛ-БАРС. | 2000-2004 | Совместно с ИФВЭ и МИФИ Научн.руководитель: А.С.Лидванский Исполнители: А.Л.Цябук, А.Б.Черняев |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. Исследование кратковременных вариаций космических лучей связанных с солнечными и атмосферными процессами | Базовое, ФЦП "Интеграция", РФФИ 03-02-16487 заявка | 1. Исследование кратковременных вариаций интенсивности космических лучей во время метеорологических возмущений электрического поля атмосферы 2. Анализ возрастаний темпа счёта установок БНО и поиск корреляций с событиями солнечного происхождения | 2000-2005 | Научн.руководитель: А.С.Лидванский. Отв.исполнители: Н.С.Хаердинои, С.Н.Карпов | 13000 | 2500 |
|  | 8. Проект Мультиком | Базовое, РФФИ 02-02-17290 | 1. Разработка нового метода исследования ядерно-активной компоненты ШАЛ с помощью создаваемых ею тепловых нейтронов и создание детекторов тепловых нейтронов большой площади. 2. Моделирование эксперимента Мультиком и создание пилотной установки. | 2002-2006 | Научн.руководители: А.С.Лидванский, В.Б.Петков Отв.исполнители: Ю.В.Стенькин, Д.Д.Джаппуев |  |  |
| 27 | 1.7.2 Нейтринная физика и астрофизика 01.2.00 305500 | ФЦП "Интеграция" | 1.Работы по непрерывной регистрации нейтрино от коллапсирующих звезд в Галактике 2.Организация обработки информации по программе нейтрино от коллапсирующих звезд в режиме реального времени | 2003-2007 | Лаборатория подземного стинцилляционного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории, Отдел лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики Научн.руководитель: Г.Т.Зацепин, Отв.исполнители: М.М.Болиев, Р.В.Новосельцева | 13000 | 2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.7.4 Разработка литиевого метода регистрации солнечных нейтрино 01.2.00 305501 | Базовое, ФЦНТП “Нейтрино” РФФИ 01-02-16167 | Завершение пуско-наладочных работ на прототипе литиевого детектора. Отработка термостатического режима извлечения с активностью бериллия-7, наработанного на быстрых нейтронах в массе лития. | 2000-2005 | Группа хлор-аргонового нейтринного телескопа Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики Научн.руководитель: Г.Т.Зацепин Отв.исполнитель: А.В.Копылов | 8000 | 500 |
| 29 | 1.7.4 Электронные методы детектирования нейтрин 01.2.00 305502 |  |  |  | Лаборатория электронных методов детектирования нейтрино Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики |  |  |
|  | 1. Нейтринная астрофизика. Поиски нейтринного излучения от коллапсов звезд в Галактике на детекторе КОЛЛАПС АНС и на детекторе LVD | Базовое, ФЦНТП “Нейтрино” РФФИ | 1. Продолжение работ по непрерывной регистрации и обработке информации по поиску коллапсов. 2. Поиск корреляций между подземными детекторами Лаборатории ЭМДН. 3. Поиск корреляций регистрируемых событий с гамма всплесками. 4. Поиск корреляций регистрируемых событий с солнечными вспышками. | 1990- 2005 | Научн.руководители: Г.Т.Зацепин О.Г.Ряжская Отв.исполнители: В.А.Кузнецов, А.С.Мальгин, В.В.Кузнецов. |  | 229.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Подземный нейтринный комплекс Гран–Сассо | Соглашение РАН и INFN; Минпромнауки РФ, Исполнительная программа 3-й сессии смешанной российско – итальянской комиссии по научному и техническому сотрудничеству (Рим, 16-17 октября 2002 г.); Приложение № 4 , проект особой значимости № 9; РФФИ | 1. Непрерывная эксплуатация LVD (3 башни). 2. Нейтринная астрофизика. Продолжение работ по непрерывной регистрации и обработке информации по поиску нейтринного излучения от коллапсирующих звезд на детекторе LVD. 3. Обработка экспериментальных данных, полученных на детекторе LVD, по программам: а) исследование генерации нейтрино и мюонов высокой энергии в атмосфере Земли, б) исследование генерации множественных мюонов высокой энергии в атмосфере Земли, в) поиски локальных источников гамма квантов высокой энергии, г) непрерывная регистрация концентрации радона; проведение корреляционного анализа между измеренной на LVD концентрацией радона и землетрясениями в Европе. 4. Поиск корреляций регистрируемых событий с солнечными вспышками | 1988- 2010 | Научн.руководитель: О.Г.Ряжская Отв.исполнители: А.С.Мальгин Е.В.Королькова Н.Ю.Агафонова Е.А.Добрынина В.Л.Дадыкин В.Ф.Якушев В.В.Кузнецов |  | 429.2 |
| 30 | 1.7.4 Галлий-германиевый нейтринный телескоп 01.2.00 305503 |  |  |  | Лаборатория радиохимических методов регистрации нейтрино Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики, Лаборатория галлий-германиевого нейтринного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории |  |  |
|  | 1. Галлий-германиевый нейтринный телескоп | Базовое, ФЦНТП “Нейтрино” |  |  | Научн.руководители: В.Н.Гаврин, Г.Т.Зацепин Отв.исполнители: |  | 6500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Регулярные измерения потока солнечных нейтрино Галлий-германиевым нейтринным телескопом Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН. Снижение систематической и статистической неопределенностей |  | В 2003 году будут продолжены ежемесячные измерения потока солнечных нейтрино и выполнена калибровка телескопа с использованием изотопа 71As | 1990-2006 | Д.Н.Абдурашитов Е.П.Веретёнкин В.М.Вермул С.В.Гирин В.В.Горбачёв П.П.Гуркина Т.В.Ибрагимова А.В.Калихов Т.В.Кнодель И.Н.Мирмов Н.Г.Хайрнасов А.А.Шихин В.Э.Янц |  |  |
|  | 1.2 Развитие технологии получения детекторного арсенида галлия |  | В 2003 году будет продолжено проведение ростовых процессов с использованием сверхчистых исходных материалов, исследование структурного совершенства и электрофизических свойств полученных кристаллов различными методами. | 1997-2012 | Е.П.Веретенкин Ю.П.Козлова А.В.Калихов |  |  |
|  | 2. Российско-американский галлиевый эксперимент SAGE | Федеральная Программа Международных проектов, SAGE |  |  | Научн.руководитель: В.Н.Гаврин Отв.исполнители: |  |  |
|  | 2.1 Выполнение режима долгосрочной научной эксплуатации Галлий-германиевого нейтринного телескопа с целью исследований состояния центральных областей Солнца за длительный период и осцилляционных свойств нейтрино |  | В 2003 году будут выполнены ежемесячные измерения потока солнечных нейтрино и анализ полученных данных | 1986-2006 | Д.Н.Абдурашитов Е.П.Веретенкин В.М.Вермул С.В.Гирин В.В.Горбачев П.П.Гуркина Т.В.Ибрагимова А.В.Калихов Т.В.Кнодель И.Н.Мирмов Н.Г.Хайрнасов А.А.Шихин В.Э.Янц |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2 Исследование возможности создания низкопорогового электронного детектора солнечных нейтрино на основе арсенида галлия |  | В 2003 году будут исследованы детекторные характеристики образцов объемных монокристаллов арсенида галлия, выращенных с использованием сверхчистых материалов при различных технологических режимах | 1997-2012 | Е.П.Веретенкин А.В.Калихов Ю.П.Козлова |  |  |
|  | 3. Измерение потока солнечных нейтрино Галлий-германиевым нейтринным телескопом в подземной лаборатории Баксанской нейтринной обсерватории | Грант АФГИР | Продолжение набора данных. Исследование осцилляционных свойств нейтрино. Регулярные ежемесячные измерения потока солнечных нейтрино с примерно 50 тоннами галлия и анализ полученных данных |  | Научн.руководитель: В.Н.Гаврин Отв.исполнители: Д.Н.Абдурашитов Е.П.Веретенкин В.М.Вермул С.В.Гирин В.В.Горбачев П.П.Гуркина Т.В.Ибрагимова А.В.Калихов Т.В.Кнодель И.Н.Мирмов Н.Г.Хайрнасов А.А.Шихин В.Э.Янц |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Измерение потока солнечных нейтрино Галлий-германиевым нейтринным телескопом | РФФИ | Регистрация потока солнечных нейтрино от изначальной реакции водородной цепочки термоядерного синтеза в центре Солнца. Регулярные ежемесячные измерения потока солнечных нейтрино с примерно 50 тоннами галлия и анализ полученных данных. |  | Научн.руководитель: В.Н.Гаврин Отв.исполнители: Д.Н.Абдурашитов Е.П.Веретенкин В.М.Вермул С.В.Гирин В.В.Горбачев П.П.Гуркина Т.В.Ибрагимова А.В.Калихов Т.В.Кнодель И.Н.Мирмов Н.Г.Хайрнасов А.А.Шихин В.Э.Янц |  |  |
|  | 5. Разработка метода получения объёмного GaAs для детектора солнечных нейтрино | РФФИ | Разработка низкотемпературной технологии роста монокристаллов арсенида галлия, физические параметры которых позволят создать полупроводниковый детектор ионизирующих излучений на основе GaAs В 2003 году будут выполнены работы по оптимизации технологических параметров выращивания кристаллов арсенида галлия при пониженных температурах методом диффузии через расплав. | 2000-2003 | Научн.руководитель: Ю.П.Козлова Отв.исполнители: В.Н.Гаврин Е.П.Веретенкин А.В.Калихов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1.7.4 Аргоновый источник нейтрино Разработка и испытание технологий изготовления источника нейтрино на основе изотопа 37Ar и калибровки иодного детектора солнечных нейтрино 01.2.00 305504 | Международный Научно-Технический Центр, Финансирующие стороны: США, Япония | Разработка и создание облучательных устройств для наработки изотопа 37Ar в реакторе БН-600 и модуля иодного детектора. В 2003 году будут продолжены работы по созданию специального модуля иодного детектора, по отработке технологических операций по выделению атомов 127Хе из иодной мишени, и будут изготовлены облучательные устройства для установки в реактор БН-600. | 2000-2003 | Лаборатория радиохимических методов регистрации нейтрино Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики, Лаборатория галлий-германиевого нейтринного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории Научн.руководитель: В.Н.Гаврин Менеджер проекта Е.П.Веретенкин Отв.исполнители: Д.Н.Абдурашитов В.М.Вермул В.В.Горбачев Н.В.Горшков П.П.Гуркина Г.Т.Зацепин Т.В.Ибрагимова А.В.Калихов В.А.Матвеев И.Н.Мирмов А.А.Шихин В.Э.Янц |  | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1.7.4 Спектрометр быстрых нейтронов Создание секционного спектрометра быстрых нейтронов с компенсацией нелинейности световыхода сцинтиллятора 01.2.00 305505 | Базовое, Инициативный проект | Изготовление и испытание спектрометра полного поглощения быстрых нейтронов на основе органического сцинтиллятора. В 2003 году будут проведены измерения функции отклика пилотного варианта секционного спектрометра быстрых нейтронов, сравнение с расчетными характеристиками, и измерение собственного фона детектора. | 2000-2003 | Лаборатория радиохимических методов регистрации нейтрино Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики, Лаборатория галлий-германиевого нейтринного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории Научн.руководитель: Д.Н.Абдурашитов Отв.исполнители: В.Н.Гаврин В.Э.Янц И.Н.Мирмов А.А.Шихин |  | 400 |
| 33 | 1.7.1 Исследование редких распадов и процессов в низкофоновых условиях 01.2.00 305506 |  |  |  | Лаборатория низкофоновых исследований Баксанской нейтринной обсерватории Научн.руководители: В.В.Кузьминов А.А.Смольников |  |  |
|  | 1. Исследование редких распадов и процессов, индуцированных слабым взаимодействием в низкофоновых условиях | Базовое, РФФИ |  | 2000-2005 | Совместно с ОИЯИ Научн.руководители: В.В.Кузьминов А.А.Смольников |  | 250 |
|  | 2. Российско- американский эксперимент по по поиску двойного бета-распада на Ge-76 | РФФИ | 1.Усовершенствование системы отбора событий по форме импульса 2.Продолжение долговременных измерений с тремя 1 кг Ge-76 детекторами с целью измерения спектра двухнейтринного двойного бета-распада в ОБНО. 3.Совместно с американскими и испанскими коллегами провести заключительную фазу измерений с тремя 2-кг GE-76 детекторами в подземной лаборатории Канфранк (Испания) 4. Проведение тестовых измерений и создание низкофоовой установки типа "Баксан" в новой подземной лаборатории WIPP (Нью Мехико, США). | 2000-2005 | Совместно с ОИЯИ Научн.руководитель: А.А.Смольников Отв.исполнители: А.А.Клименко, С.И.Васильев |  | 500 |
|  | 3. Участие в международном (Россия-Франция-США-Чехия-Финлянния) зксперименте(NEMO-3) по поиску двойного бета распадов Cd-116, Nd-150, Zr-96 | ОИЯИ | 1.Измерение содержания ментальных радиоактивных примесей в образцах, обогащённых изотопов на гамма-спектрометрах 2.Участие в работе установки NEMO-3. 3.Обработка результатов измерений по Nd-150 и Zr-96. | 2001-2008 | Совместно с ОИЯИ Научн.руководитель: А.А.Смольников Отв.исполнители: А.А.Клименко, С.И.Васильев | 1500 | 500 |
|  | 4. Поиск двойного бета-распада на возбужденные уровни дочерних ядер для изотопов Nd-150 и Se-82 на многодедекторной германиевой установке | Базовое | Проведение измерений фона и образца Nd-150 на 3-х детекторной установке ОБНО | 2000-2005 | Совместно с ОИЯИ Научн.руководитель: А.А.Смольников Отв.исполнители: А.А.Клименко, С.И.Васильев | 2500 | 700 |
|  | 5. Российско-американский эксперимент IGEX-DM по поиску небарионной Тёмной материи по годовым и суточным модуляциям на германиевых детекторах | Грант NSF | 1.Продолжение долговременных измерений в низкофоновой лаборатории ОБНО. 2.Подготовка проведения пилотного зксперимента NAJORANA в лаборатории WIPP(Нью Мехико США) | 2000-2008 | Совместно с ОИЯИ Научн.руководитель: А.А.Смольников Отв.исполнители: А.А.Клименко, С.И.Васильев | 1000 | 500 |
|  | 6. Российско-американский эксперимент по поиску нейтронов, индуцированных процессом сонолюминисценции на тяжёлой воде | Институт физико-технических проблем, МНТЦ, РФФИ, ОИЯИ | 1.Создание установки для стабилизации процесса однопузырьковой сонолюминисценции на тяжелой воде 2.Отработка методики эксперимента 3.Создание чувствительного нейтронного спектрометра | 2001-2005 | Совместно с ОИЯИ Научн.руководитель: А.А.Смольников Отв.исполнители: А.А.Клименко, С.И.Васильев | 3000 | 800 |
|  | 7. Новый этап эксперимента по по поиску двойного бета-распада Хе-136 с помощью пропорциональных счётчиков | РФФИ | 1.Доведение временинабора статистики для образцов Хе-136 и Хе-естест. до 5000 час. 2.Получение предварительных данных о Т1/2 Хе-136 | 2001-2005 | Совместно с ХНУ Научн.руководитель: В.В.Кузьминов Отв.исполнители: Ю.М.Гаврилюк, А.М.Гангапшев, Н.Я.Осетрова, С.И.Панасенко, С.С.Раткевич | 1500 | 300 |
|  | 8. Новый этап эксперимента по поиску 2К-захвата Kr-78 и Хе-124 с помощью пропорциональных счётчиков | РФФИ | 1.Подготовка экспериментальной установки 2.Проведение теоретических расчётов энергии события | 2003-2006 | Совместно с ХНУ, КБГУ, Научн.руководитель: В.В.Кузьминов Отв.исполнители: Ю.М.Гаврилюк, А.М.Гангапшев, С.И.Панасенко, С.С.Раткевич, А.Х.Хоконов | 1800 | 600 |
|  | 9. Эксперимент по поиску WIMP с помощью пропорционального счётчика, заполненного CF4 | Базовое | 1.Завершение подготовительных работ 2.Начало основных измерений | 2002-2006 | Совместно с ХНУ, КБГУ, Научн.руководитель: В.В.Кузьминов Отв.исполнители: Т.Э.Астемиров, Ю.М.Гаврилюк, А.М.Гангапшев, С.И.Панасенко, С.С.Раткевич, А.Х.Хоконов | 1000 | 200 |
|  | 10. Создание воздушной ионизационной камеры для измерения содержания Rn-222 в подземных условиях | Базовое | Продолжение работ по созданию воздушной ионизационной камеры с энергетическим разрешением спектров альфа-частиц близким к теоретическому | 1995-2005 | Совместно с ХНУ, Научн.руководитель: В.В.Кузьминов Отв.исполнители: С.И.Панасенко, Т.Э.Астемиров, | 500 | 100 |
|  | 11. Создание воздушной ионной ионизационной камеры для измерения поверхностной альфа-активности больших образцов | Базовое | 1. Окончание сборочных работ 2. Изучение рабочих характеристик | 2002-2005 | Научн.руководитель: В.В.Кузьминов Отв.исполнители: С.И.Панасенко, Т.Э.Астемиров | 500 | 100 |
|  | 12. Исследование возможностей регистрации солнечных рр-нейтрино по электронам рассеяния в жидкостном эмиссионном детекторе комнатной температуры | Базовое | Выбор оптимальной кон струкции детектора, модельные расчеты его фоновых и рабочих характеристик | 1999-2005 | Совместно с ЛНО, ХНУ, КБГУ, Научн.руководитель: В.В.Кузьминов Отв.исполнитель: А.М.Пшуков | 2000 | 400 |
| 34 | 1.7.4 Разработка и создание альтернативных детекторов космических нейтрино ультравысоких и экстремально высоких энергий (1015-1021 эВ и выше) 01.2.00 305507 | ФЦНТП “Нейтрино”, РАН “Физика элементарных частиц” | Участие в разработке и создании нейтринных телескопов в Мировом океане (оптического и акустического) и в Антарктиде (радиоволнового). Разработка радиоастрономического метода регистрации космических лучей. Разработка новых сцинтилляторов и полупроводниковых детекторов. | 1998–2006 | Отдел глубоководного детектирования нейтрино Научн.руководитель: И.М.Железных |  |  |
|  | 1. Глубоководный нейтринный телескоп в Средиземном море - проект НЕСТОР | Программа Минпромнауки "Международные проекты" | Участие в натурных испытаниях прототипов детектора НЕСТОР в Средиземном море. Испытания фотометра на основе МРП – фотоприемников, предназначенного для глубоководных измерений оптических параметров морской воды (индикатрисса рассеяния, интегральный коэффициент рассеяния, коэффициент ослабления) |  | Научн.руководители: Л.Б.Безруков, И.М.Железных, Отв.исполнители: Л.М.Захаров, Н.М.Сурин |  |  |
|  | 2. Разработка и создание глубоководного акустического нейтринного телескопа САДКО с детектирующим объемом водной мишени более 1 кубического км для регистрации космических нейтрино с энергиями выше 5*1015 эВ. | РФФИ заявка, CRDF заявка (совместно с универ. Гавайи, США) | Разработка и создание базового модуля детектора САДКО на основе антенны лодочной станции МГ-10М со 132 гидрофонами (совместно с ЦНИИ “Морфизприбор” и Акустическим институтом им.Н.Н.Андреева). Подготовка к проведению эксперимента по измерению акустического фона на больших глубинах в с использованием автономной донной станции ИЯИ РАН (совместно с Акустическим институтом им Н.Н.Андреева) |  | Отв.исполнитель: С.Х.Караевский |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Разработка радиоволнового детектора космических нейтрино ультравысоких энергий, взаимодействующих с массивами антарктического льда. Разработка радиоастрономического метода детектирования нейтрино (адронов) | CRDF заявка (совместно с универ. Гавайи, США и Ирвайн, США), РФФИ (рук. Р.Д.Дагкесаманский, ФИАН), Заявка на финансирование этой тематики подана в Евросоюз университетами Амстердама, Сантьяго (Испания), ФИАНом и ИЯИ РАН | Моделирование электромагнитного поля, излучаемого электрон – адронными каскадами во льду и в лунном грунте. Подготовка предложения об участии российской стороны в проекте радиоволнового детектирования нейтрино сверхвысоких энергий в Антарктиде - АNITA (США). Мониторинг наносекундных радиоимпульсов от электрон –адронных каскадов, производимых в лунном грунте нейтрино (адронами) предельно высоких энергий 10^20-10^21 эВ, на Калязинском 64 м радиотелескопе (совместно с Физическим институтом им. П.Н.Лебедева РАН). Разработка программы совместных исследований на больших европейских радио телескопах |  | Отв.исполнители: А.Л.Проворов, Л.Г.Деденко |  |  |
| 35 | 1.7.4 Разработка лавинных полупроводниковых фотодиодов с поверхностным переносом заряда 01.2.00 305508 |  |  | 1998–2006 | Отдел глубоководного детектирования нейтрино Научн.руководитель: И.М.Железных |  |  |
|  | 1. Разработка лавинных полупроводниковых фотодиодов с поверхностным переносом заряда и создание на их основе сверхчувствительных приборов с зарядовой связью (совместно с ОИЯИ) | Программа фундаментальных исследований Президиума РАН, региональная программа РФФИ-Подмосковье | Разработка и изготовление опытных образцов многоканального сцинтилляционного детектора гамма-квантов на основе новых кремниевых лавинных фотодиодов (совместно с ОИЯИ и НПП “Сапфир”) |  | Отв.исполнитель: З.Я.Садыгов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Модернизация испытательного оптического стенда ОГДН – КОРЭ для исследований новых фото- приемников и сцинтилляторов | Программа Президиума РАН “Модернизация материально- технической базы организаций РАН” | Разработка методик для измерений фотометрических, спектральных и временных характеристик фотоприемников и сцинтилляторов. Комплектация оборудования для стенда как центра коллективного пользования (совместно с ОИЯИ, НПЦ “Полюс 1”). |  | Отв. Исполнитель: Н.М.Сурин |  |  |
| 36 | Международное сотрудничество LENS | РФФИ, CRDF, РАН “Физика элементарных частиц” | Совместно с итальянскими учёными из LNGS будут разработаны различные металлические сцинтилляторы | 2000-2003 | Группа хлор-аргонового нейтринного телескопа Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики, Лаборатория электронных методов детектирования нейтрино, Отдел глубоководного детектирования нейтрино, Научн.руководитель: Г.Т.Зацепин, Отв.исполнители: Л.Б.Безруков, И.Р.Барабанов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 1.7.4 Глубоководное детектирование мюонов и нейтрино на оз.Байкал 91076595 01.2.00 305509 | Базовое, РАН 10103-909 от 02.06.85г. Постановление Президиума АН СССР 545 от 23.05.85г., РАН 100с от 25.05.88г., постановление правительства СССР от 16.07.87г., ФЦНТП “Нейтрино”, РАН “Физика элементарных частиц”, РАН “Поддержка уникальных объектов”, ЦП “Уникальные установки”, РФФИ, ФЦП “Интеграция”, DESY-Zeuthen | 1. Подъем, анализ состояния, ремонт и частичная замена глубоководного оборудования и элементов несущих конструкций детектора НТ-200 после годичной эксплуатации на оз.Байкал 2. Запуск и эксплуатация глубоководного нейтринного телескопа НТ-200 на оз.Байкал в режимах тестирования и набора данных 3. Монтаж, настройка и испытание в лабораторных условиях аппаратуры внешнего стринга глубоководного нейтринного телескопа НТ-200+ 4. Натурные испытания отдельных узлов и элементов детектора НТ-200+ 5. Разработка и испытание системы управления и передачи данных детектора НТ-200 по глубоководной оптоволоконной линии связи 6. Обработка и анализ данных глубоководного детектора на оз.Байкал по программам исследования природных потоков мюонов и нейтрино, поиска магнитных 7. монополей и частиц темной материи 8. Изучение в натурных условиях акустического сигнала, сопровождающего прохождение элементарных частиц высоких энергий через байкальскую водную среду 9. Разработка оптического модуля для Байкальских нейтринных телескопов следующего поколения. 10. Продолжение комплексного изучения гидрофизических характеристик глубинных вод оз.Байкал | 1981-2006 | Лаборатория нейтринной астрофизики высоких энергий совместно с ИГУ, НИИЯФ МГУ, ИЭТ, НГТУ, СПГМТУ, ОИЯИ, ГНЦ “Курчатовский Институт”, DESY- Zeuthen (ФРГ, Цойтен), АКИН Научн.руководитель: Г.В.Домогацкий Отв.исполнитнли: Ж.А.М.Джилкибаев, Б.К.Лубсандоржиев, В.М.Айнутдинов, А.М.Клабуков |  |  |
| 38 | 1.7.4 Разработка фото-детекторов для крупномасштабных экспериментов в физике космических лучей | Инициативный | Разработка новых фотокатодов с высокой квантовой эффективностью | 2000–2005 |  |  |  |