| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.7.5 Линейный ускоритель Московской мезонной фабрики Завершение сооружения, пуск, научная эксплуатация и усовершенствование сильноточного линейного ускорителя ионов водорода на энергию 600 МэВ Московской мезонной фабрики 01.2.00 305476 | Базовое, ФЦНТП “Московская мезонная фабрика” | Формирование пучка протонов с энергией до 209 МэВ для физических экспериментов. Проведение пучковых сеансов со средним током пучка до 150 мкА при энергии 142 МэВ для наработки изотопов для прикладных целей. Отработка режимов и параметров пучка протонов при проводке по каналу радиационной терапии. Предварительные эксперименты по увеличению частоты повторения макроимпульсов пучка до 100 Гц. Разработка аппаратурного и программного обеспечения нового пульта централизованного управления ускорителем. Разработка и изготовление совместно с Объединением “Светлана” опытных образцов мощных генераторных ламп для систем ВЧ питания начальной части ускорителя. Разработка аппаратуры инжекторного комплекса ионов Н-. Этапы работы, завершаемые в 2003 г.: | 1998- 2005 | Отдел ускорительного комплекса Научн.руководитель А.В.Фещенко Отв.исполнители: | 30000 | 5000 |
|  |  |  | 1. Проведение двух пучковых сеансов для физических экспериментов на установках СВЗ, РАДЭКС и одного сеанса для экспериментов по физике ускорителя. 2. Проведение четырех пучковых сеансов для наработки медицинского изотопа Sr-82 и исследования возможностей получения других изотопов для прикладных задач 3. Проводка пучка со средним током 0.2 – 20.0 нА на мишень канала радиационной терапии |  | В.Л.Серов |  |  |
|  |  |  | 4. Наладка ускорения пучка с энергией 20 МэВ в первом резонаторе на частоте повторения 100 Гц при длительности макроимпульса до 180 мкс |  | В.Л.Серов, В.П.Якушев, А.Н.Мирзоян, А.И.Кваша, А.Н.Другаков, А.С.Ковалишин |  |  |
|  |  |  | 5. Изготовление опытного образца мощной генераторной лампы для начальной части ускорителя |  | А.И.Кваша, А.В.Васильев |  |  |
|  |  |  | 6. Изготовление узлов аппаратуры системы питания источника ионов Н- |  | В.П.Якушев |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.7.5 Исследование процессов формирования ярких интенсивных пучков ионов водорода со средним током более 2 мА. 01.2.00 305477 | Базовое, РФФИ 01-02-16148 | Исследования режимов источника ионов и инжектора линейного ускорителя на базе ускорительной трубки на энергию 400 кэВ. Оптимизация ионно-оптической системы с целью повышения яркости пучка в пределах аксептанса линейного ускорителя при работе с большими средними токами пучка. В 2003 г. работа завершается получением пучка протонов с импульсным током до 70 мА в пределах аксептанса RFQ 0.38 π*см*мрад при среднем токе пучка инжектора 2 мА | 2001-2003 | Отдел ускорительного комплекса Научн.руководитель: С.К.Есин. Отв.исполнители: В.П.Якушев, В.И.Дербилов, Е.С.Никулин, О.Т.Фролов. | 540 | 210 |
| 5 | 1.7.1, 1.7.5 Экспериментальный комплекс Московской мезонной фабрики Завершение сооружения, наладка и ввод в строй экспериментального комплекса Московской мезонной фабрики, работы по модернизации каналов пучков частиц, совершенствованию диагностики пучков и увеличению среднего тока транспортируемого пучка. Обеспечение работы экспериментов. 01.2.00 305478 | Базовое | 1. Проведение сеансов на пучке ускорителя по графику. 2. Модернизация каналов и совершенствование диагностики пучков частиц. 3. Ввод в строй новых каналов пучков частиц (канал комплекса протонной терапии, нейтронные каналы по времени пролета). 4. Модернизация и совершенствование вакуумной системы каналов пучков частиц. | 1998-2005 | Отдел экспериментального комплекса Научн.руководитель: М.И.Грачёв |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Разработка, конструирование и изготовление узлов радиационно-стойкого электромагнитного оборудования для зарубежных центров 01.2.00 305479 | Соглашения с зарубежными научными центрами |  |  | Отдел экспериментального комплекса Научн.руководитель: М.И.Грачёв |  |  |
|  |  |  | Разработка и изготовление установки для осаживания ниобиевых труб для изготовления сверхпроводящих ускоряющих резонаторов ускорителя TESLA | 2001-2003 | Соисполнитель: Отдел ускорительного комплекса |  |  |
|  |  |  | Разработка и изготовление радиационно-стойких обмоток для PSI Швейцария | 2002-2003 | Соисполнители: Опытное производство, Службы главного инженера и главного энергетика |  |  |
|  |  |  | Разработка и изготовление радиационно-стойких обмоток для KEK Япония. | 2002-2003 | Соисполнители: Опытное производство, Службы главного инженера и главного энергетика |  |  |
|  |  |  | Разработка и изготовление системы лазерной калибровки детектора T0 AЛИСА ЦЕРН. | 2002-2003 | Совместно с Отделом экспериментальной физики |  |  |
|  |  |  | Разработка и изготовление секций детектора CASTOR ЦЕРН. | 2002-2003 | Совместно с Отделом экспериментальной физики. |  |  |
|  |  |  | Разработка и изготовление узлов транспортировки CsJ фотокатодов. | 2002-2003 | Совместно с Отделом экспериментальной физики. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.7.1 Нейтронный комплекс ИЯИ РАН 01.2.00 305480 | Базовое, РАН “Физика элементарных частиц”, ЦП “Уникальные установки”, РФФИ 01-02, ИНТАС 629 |  | 2003-2007 | Лаборатория нейтронных исследований Научн.руководитель: А.Д.Перекрестенко |  |  |  |  |
|  | 1. Проведение исследований на нейтронных потоках в области физики конденсированных сред и ядерной энергетики |  | 1.1 Компьютерное моделирование процесса взаимодействия частиц с веществом на основе разработанного в ИЯИ РАН универсального адронного транспортного кода SHIELD в контексте тематики Нейтронного комплекса ИЯИ РАН. Дальнейшее развитие кода SHIELD как аппарата расчетно-теоретических исследований. 1.2 Изучение пространственно-временной картины переноса нейтронов в спектрометре по времени замедления в свинце СВЗ-100 для идеализированной и реальной геометрии спектрометра. Изучение зависимости разрешения СВЗ от расположения измерительных каналов, параметров протонного пучка, фоновых условий. 1.3 Моделирование процессов генерации и замедления нейтронов в мишени и замедлителях импульсного источника нейтронов ИН-06. Расчеты потоков и спектров нейтронов на входе в нейтроноводы при разных энергиях нейтронного пучка и для различных вариантов конструкции источника (вольфрамовая мишень, наличие бериллиевого отражателя). 1.4 Моделирование радиационных условий в ловушке пучка ускорителя Московской мезонной фабрики (установка РАДЭКС). Изучение параметров первичной радиационной повреждаемости тестовых образцов в облучательном канале установки РАДЭКС. |  | Головн.исполнитель: Н.М.Соболевский Отв.исполнители: А.П.Жуков, Л.Н.Латышева |  | 7500 |  | 1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5 Моделирование дозовых полей в тканеэквивалентных мишенях при облучении пучком протонов и легких ионов в контексте задач радиационной терапии. 1.6 Изучение радиационных условий в космическом корабле при длительных межпланетных полетах. Моделирование взаимодействия космического излучения защитой космического корабля (проект ИНТАС-629) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 Теоретический расчет скорости зарождения вакансионных пор с учетом непрерывной генерации кластеров точечных дефектов в каскадах межатомных столкновений в металлах и сплавах, облучаемых быстрыми нейтронами, протонами и тяжелыми ядрами. 2.2 Исследование пространственной устойчивости эволюции микроструктуры радиационных повреждений при облучении, генерирующем каскады столкновений |  | Головн.исполнитель: А.А.Семёнов |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1 Подготовка нейтронного комплекса ИЯИ РАН к сдаче в контролирующих и надзирающих государственных органах. 3.2 Выведение нейтронного источника ИН-06 на расчетные параметры: в 2003 году средний ток пучка протонов 50 мкА, частота 50 Гц, длительность импульсов протонов порядка 50 мкс. 3.3 Доработка и сборка второй ампулы нейтронного источника с бериллиевыми отражателями. 3.4 Подготовка технических предложений по многоцелевому нейтронному источнику во втором боксе радиационной защиты для целей нейтронной спектроскопии и изучения ADS – систем. 3.5 Разработка эскизного варианта свинцово-висмутовой мишени на мощность 30 кВт для большого спектрометра по времени замедления нейтронов в свинце СВЗ-100 |  | Головн.исполнитель: С.Ф.Сидоркин |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.1 Сборка графитовой призмы, являющейся основной частью спектрометра по времени замедления нейтронов в свинце СВЗ-100. Исследование нейтронных характеристик графитовой призмы и СВЗ-100. 4.2 Измерение сечения радиационного захвата нейтронов ядрами для ряда изотопов, в том числе для сверхчистых изотопов олова. 4.3 Измерение сечений деления младших актинидов резонансными нейтронами, в том числе измерение сечения подбарьерного деления на чётно-чётных ядрах |  | Головн.исполнитель: О.Н.Гончаренко Отв.исполнители: А.А.Алексеев, А.А.Бергман (ЛАЯ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 Разработка комплекса цифровой аппаратуры для съема и обработки информации с времяпролетных установок, а также с установки СВЗ-100 |  | Головн.исполнитель: О.Н.Гончаренко Отв.исполнители: А.Н.Волков, О.В.Каравичев, В.А.Марьин |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1 Разработка пакета программ для управления экспериментальными установками, съема информации, предварительной обработки, визуализации и сохранения |  | Головн.исполнитель: О.Н.Гончаренко Отв.исполнители: В.А.Сарин, В.И.Иванов |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1 Структурный анализ. Исследование нестехиометрических соединений. Исследование материалов с ионной проводимостью на основе окислов висмута |  | Головн.исполнитель: В.А.Сарин |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Создание современной экспериментальной базы и разработка методики нейтронографии по времени пролета для решения поисковых проблем. |  | Организация первой очереди Нейтронного центра ИЯИ для исследования конденсированных сред: Монтаж и пуско-наладочные работы нейтронно-физических установок на ИН-06: - комбинированная времяпролетная нейтронно-физическая установка ДИАС - многофункциональный нейтронный спектрометр. Разработка позиционно-чувствительных детекторных систем. Составление проекта оборудования каналов современными нейтроноводными системами. Проектирование спектрометра высокого разрешения в прямой геометрии и порошкового дифрактометра для высоких давлений. | 2003-2007 | Головн.исполнитель: А.Д.Перекрестенко Отв.исполнители В.А.Сарин, А.Ю.Музычка, О.Н.Гончаренко, А.Н.Волков |  | 5000 |  | 1000 |